Entwicklungsprojekt interaktive Systeme / Sommersemester 2015	Hendrik Bode / Luca Zeitzen

Risiken
und der Umgang damit

Bei jeder Projektidee bestehen Risiken. Der erste Schritt dahin, dass die Auswirkungen eines Eintritts dieser Risiken möglichst unbemerkt bleiben, besteht darin, dass man diese Risiken identifiziert, bevor das Projekt realisiert wird. So kann man sie im zweiten Schritt ausführlich auf die Tragweite analysieren und Szenarien erstellen, um das System darauf zu prüfen. Im letzten Schritt wird versucht, den Eintritt eines identifizierten Risikos zu vermeiden oder Maßnahmen zu ermitteln, die dabei helfen, die entstehenden Schäden zu minimieren.

Risikoidentifikation

1. Verletzungen der Privatsphäre oder sogar der Persönlichkeitsrechte
2. Fehler bei der Kontexterkennung durch den Dokumentenparser
3. Die Möglichkeit, dass jeder Nutzer die Dokumente verändern kann
4. Die Möglichkeit, dass die Nutzer die Dokumente nur lesen können
5. Mangelnde Erfahrung in der Programmierung mit Android
6. Mangelnde Abgrenzung von der Konkurrenz

Risikoanalyse

Verletzungen der Privatsphäre oder sogar der Persönlichkeitsrechte

Beim Erheben von Daten, die Aufschluss über die Aktivität eines Nutzers
geben, gerät man schnell in einen Konflikt. Auf der einen Seite ist das	Ziel dieser Erhebung natürlich den Nutzer zu unterstützen, auf der	anderen Seite möchte ein Nutzer aber nicht immer in diesem Maße	transparent in seinen Handlungen sein.
Die für andere Nutzer aufbereiteten Statusdaten wären auch für einen	Stalker leicht einzusehen und zu missbrauchen.
Genauso könnte ein Hacker Daten abgreifen und daraus mehr	Informationen beziehen als erwünscht.

Fehler bei der Kontexterkennung durch den Dokumentenparser

Bei dem Versuch einer Maschine die Semantik von Texten, die von	Menschen geschrieben wurden und komplexe Themen behandeln, zu	verstehen und korrekt zu interpretieren kann man keine	hundertprozentige Richtigkeit gewährleisten; mögen die Algorithmen	noch so gut sein. In Einzelfällen können also fehlerhafte Awareness-	Informationen angezeigt werden. Das wäre zwar bedauernswert, aber
voraussichtlich nicht kritisch.

Die Möglichkeit, dass jeder Nutzer die Dokumente verändern kann

Der Idealfall sieht folgendermaßen aus: die hochgeladenen Dokumente	sind von so hoher Qualität und ohne Fehler, dass sie nicht verändert	werden müssen. Zur Klarstellung: es geht um direkte Änderungen am	Text, das Anheften von Fragen und Notizen soll weiterhin möglich sein.	Daraus resultiert, dass Änderungen an den Dokumenten gar nicht nötig	sind. Problematisch kann es dann werden, wenn der Idealfall nicht	gegeben ist, wenn Dokumente nämlich fehlerhaft oder sehr unpräzise	sind. Solche Missstände können zwar mit Notizen kenntlich gemacht oder	aufgeklärt werden, wenn sie aber nicht entdeckt werden oder jemand die	speziellen Notizen dazu nicht liest, lernt er womöglich etwas Falsches.

Die Möglichkeit, dass die Nutzer die Dokumente nur lesen können

Mögliche Gegenmaßnahmen

Verletzungen der Privatsphäre oder sogar der Persönlichkeitsrechte

Um sich rechtlich abzusichern, sollte man vorher auf die Verwendung der	Daten hinweisen und sie sich vom Nutzer bestätigen lassen. Hier würden	sich ein Pop-Up oder AGBs anbieten.
Zusätzlich sollte die Nutzung eines privaten Modus ermöglicht werden,	innerhalb dessen keine Awareness-Daten preisgegeben werden. Der	Fairness halber kann man auch in Betracht ziehen, dass Nutzer im	privaten Modus ebenfalls keine Awareness-Daten anderer empfangen	können. Dann hätte es den Charakter eines offline-Modus.

Fehler bei der Kontexterkennung durch den Dokumentenparser

Je besser die Dokumente strukturiert sind oder ins Schema des Parsers	passen, desto weniger Fehler werden beim Parsen auftreten. Da die	Dokumentenauswahl aber von Nutzern getroffen wird, haben die	Entwickler keinen Einfluss auf die Kompatibilität.
Man könnte die Notizfunktion insofern missbrauchen, dass man die	Möglichkeit bietet Abschnitte zu benennen, z.B. in der Form kleiner	Sprechblasen „Worum geht es in diesem Absatz?“ oder „Gib diesem	Abschnitt eine Überschrift“. Hier bleibt allerdings das Problem, dass	Absätze in Texten nicht immer inhaltlichen Abschnitten entsprechen.

Die Möglichkeit, dass jeder Nutzer die Dokumente verändern kann